PRESTAÇÃO DE CONTAS DE OBRA – TED

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N°XXXX

DADOS DO OBJETO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO
 ( ) Integral ( ) Parcial ( ) Não houve
Execução do Termo:

Informar se Houve Cumprimento Total, se Houve Cumprimento Parcial ou se Houve Devolução Integral dos recursos descentralizados.
Execução do objeto:

Descrever as atividades previstas.
Deve-se descrever a obra a ser executada com todos os detalhes possíveis, evidenciando os ambientes a serem construídos e as respectivas áreas, o método construtivo, se o objeto contempla sistemas de lógica, de climatização, SPDA, de combate a incêndio, de gases etc.

Exemplo:
Construção do Campus XXX do IFAP com os seguintes blocos: Bloco Administrativo e de Serviços em dois pavimentos com 14 salas administrativas, com 1.171,93m²; Bloco Pedagógico em dois pavimentos, com 1.795,07m², abrigando no pavimento térreo 08 laboratórios didáticos e 02 laboratórios de Informática para 40 computadores cada, e no pavimento superior 10 salas de aula para 40 alunos cada; Passarela de ligação entre os dois blocos, em concreto armado e cobertura com laje pré-moldada impermeabilizada; Biblioteca em dois pavimentos com 112,00m²; Auditório com 248,00m² com desnível e pé-direito duplo com capacidade para 182 lugares; Área de Vivência com 360,00m² e Cantina; Estacionamento com piso pré-moldado, tipo intertravado, para 160 veículos; Guarita com 21,00m² e; Urbanização com plantio de árvores, gramas e instalação de luminárias. Área total construída: 6.442,00m2.

Atividades previstas:

Descrever um resumo do objeto previsto a ser executado. Normalmente é o Título da proposta.

Exemplo:
- Construção do Campus de Tecnolândia do IFMEC com 10 salas de aula, 10 laboratórios, 01 auditório, 01 biblioteca, área de vivência, guarita, estacionamento e urbanização.

Meta prevista:

Descrever as atividades que realmente foram executadas.

Exemplo:
1 - Prédio Administrativo: execução total da fundação e estrutura. Foram executados a alvenaria, o revestimento externo, o piso e a cobertura com telha de fibrocimento, e as instalações elétricas, hidrosanitárias, combate a incêndio e cabeamento estruturado.
2 - Prédio Pedagógico: execução total da fundação, da estrutura, da alvenaria, do revestimento externo, piso e da cobertura com telha de fibrocimento, das instalações elétricas, hidrosanitárias, combate a incêndio e cabeamento estruturado.
3 - Prédio da biblioteca: execução completa da fundação, da estrutura de concreto, das alvenarias, dos revestimentos externo e interno, do piso, da cobertura, das divisórias e bancadas dos sanitários e, das instalações elétricas, hidrosanitárias, combate a incêndio e cabeamento estruturado.
4 - Prédio do auditório: execução completa da fundação, da estrutura de concreto, das alvenarias, dos revestimentos externo e interno, do piso, da cobertura, das divisórias e bancadas dos sanitários e das instalações elétricas, hidrosanitárias, combate a incêndio e cabeamento estruturado.
5 - Construção do reservatório inferior e infraestrutura de drenagem e esgoto.
6 ........

Atividades executadas:

Deve ser apresentado um resumo do objeto realmente executado.

Exemplo:
Houve a execução total do objeto, sendo entregues em perfeitas condições de uso os seguintes objetos: Construção do Campus XXX do IFAP com Bloco Administrativo e de Serviços; Bloco Pedagógico com 10 laboratórios e 10 salas de aula; Passarela de ligação entre os dois blocos; Biblioteca; Auditório para 182 lugares; Área de Vivência e Cantina; Estacionamento para 160 veículos, Guarita e; Urbanização das áreas externas.

Meta executada:

Informar as dificuldades e os imprevistos ocorridos durante a execução do objeto da proposta, como por exemplo: atrasos na execução da obra, atrasos na entrega dos objetos, quebra de contrato, necessidade de aditivos, necessidade de revisão dos projetos, serviços desconformes com as especificações técnicas etc.

Exemplo:
1 - Durante a execução do objeto houve várias mudanças no projeto arquitetônico que implicaram em alterações nos demais projetos complementares, a exemplo do elétrico, cabeamento e climatização.
2 - Constantes atrasos dos pagamentos das medições impactaram no ritmo da obra, o que gerou a necessidade de aditivos de prazo e de valor.

Dificuldades encontradas na descentralização:

Medidas adotadas para sanar as dificuldades de modo a assegurar o cumprimento do objeto:
Informar as ações adotadas pela instituição para sanar os problemas encontrados durante a execução do objeto. Confirmar se as soluções adotadas solucionaram ou não os problemas. Em caso negativo, informar quais outras medidas foram adotadas.

Exemplo:
1 - A equipe de fiscais da obra, juntamente com a Diretoria do campus, aceitou as justificativas apresentadas pela empresa no Ofício 001/2018 para a prorrogação do prazo de vigência e deferiu pelo aditivo de prazo de mais 120 dias ao contrato.
2 - Os projetos foram reanalisados, o que comprovou a necessidade de aditivos para complementação dos serviços de alvenaria de bloco cerâmico, o que consequentemente também alterou outros serviços da planilha orçamentária, gerando a necessidade de aditivo de valor.
3 - Parte dos serviços de impermeabilização das calhas da cobertura foi executada em desacordo com as especificações técnicas. A empresa foi notificada pela fiscalização da obra, corrigindo os serviços no prazo previsto na notificação.

Acrescentar comentários pertinentes à execução do objeto que não foram contemplados nos campos anteriores.

Dados adicionais:

(A) Total NC descentralização (R$) (total de repasses):
DETALHAMENTO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO RECEBIDO
0,00

Repasses orçamentários:
Nota de Crédito	Data	Valor (R$)

Total

0,00
(B) Total NC devolução (R$):

Devoluções:
Nota de Crédito	Data	Valor (R$)

Total

(C) Valor descentralizado não empenhado e não devolvido (R$):
0,00

0,00
(D) Valor empenhado (R$):

(E) Valor restos a pagar cancelado (R$):
0,00

0,00
(F) Total PF repasses (R$):

0,00
(G) Total PF devolução (R$):

0,00
(H) Valor pago (R$):

0,00
(H) Valores não liberados/Valor cancelado (R$):

ASSINATURAS – Reitor (a) ou Ordenador com delegação
Local/Data:
Unidade Descentralizadora
Unidade Recebedora
Responsável pelo acompanhamento
Testemunhas